مطالبة مستحقات بدون العقود

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فضيلة القاضي نحن مكتب القوس السعودي للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم ( 1010396228 ) و انا مالكه سعد بن صالح بن شعيل هوية رقم 1040906586 أتقدم لفضيلتكم بدعوي تظلم ضد المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني حيث تم التعاقد مع مكتبي المذكور لتنفيذ ( الخدمات الهندسية للاشراف على مشروع انشاء اسكان المدربات بالكلية التقنية للبنات بالاحساء ) بعقد رقم ( 480940/ع) و تاريخ (5-1-1437هـ) ( مرفق رقم 1 العقد الأساسي )

و حيث ان العقد المبرم يمنع مغادرة موقع المشروع الا باذن من الجهه مالكة المشروع حسب المادة الثالثة عشر (اذا امتدت مدة الاشراف المتفق عليها بسبب لا يرجع للاستشاري فأن عليه الاستمرار في الاشراف بنفس معدلات الاسعار المتفق عليها في العقد دون زيادة ) وحسب المادة العشرون من العقد المبرم ( اذا اخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو انهاؤهـ ) وقد تم استكمال العقد بعقد استكمال الاشراف (للمرة الاولى)  برقم (49/ع ) و تاريخ (05/07/1439) مرفق رقم 2 وتوالت الاستكمالات حتى الاستكمال الأخير للفترة من تاريخ 22/06/2019 الى تاريخ 06/02/2020 ولم يصدر لمكتبنا تعميد الاستكمال للاعمال الاخيره وتم اشعارنا بخطاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  بخطاب رقم (43/88510) وتاريخ (13/05/1441) المرفق رقم 3 بمغادرة الموقع حسب العقد علما ان المكتب قدم خدماته لمالك المشروع حتى نهاية المشروع وتسليمه التقارير النهائية للمشروع للجهه المالكة الموضحة في خطابنا رقم (17/ش02/20) وتاريخ (24/06/1441) مرفق رقم 4  على اكمل وجه.

وتمت مغادرة الموقع حسب التاريخ المحدد بخطابهم المذكور أعلاه وتقدمنا بطلب صرف مستحقات المكتب المتبقيه بخطابانا رقم (134/ش06/19) و تاريخ (26/09/2021) مرفق رقم 5 و مرفق كشف موثق من الجهه مالكة المشروع لكل هذه الاعمال ( مرفق رقم 6 ) بعد تنفيذ كل ما تم التعاقد عليه وتسليم الاعمال والتقاريرالنهائية للإدارة المعنية لدى المدعى عليها (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) وتبقى لنا المستحقات التي لم تصرف باسباب ليس لنا علاقة نظاميه او تعاقديه بها وهي من اعمال و مهمام المدعى عليها حسب العقود المبرمة المذكوره أعلاه وانحصرت المستحقات المتاخرة بالجدول التالي :

| رقم المستخلص | فترة التنفيذ | قيمته بالريال | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | من 22/06/2019 الى 06/02/2020 | 524049.75 | لم يصرف |

ودائما يطلب منا تجديد المطالبات ورقيا وتقديم شهادات مثل السعودة والتامينات وحماية الأجور و غيرها ونوفي بها جميعا ومع ذلك لم يتم صرف مستحقاتنا باساب تعود للمدعى عليها.

فضيلة القاضي ان تأخر الصرف اوقعنا بمشاكل وكبدنا خسائر كبيره أدت الى تقلص العمل بالمكتب وتعطل نشاطاته كليا ومنذ تاريخ الانتهاء من هذه الاعمال وتنفيذها على اكمل وجه وحتى تاريخه لم يتم صرف مستحقاتنا وعليه نطالب المدعى عليها في هذه الدعوى بالتالي:

- صرف جميع المستحقات المطلوبه حسب ما تقدم به مكتبنا وتم توثيقها من قبل الجهه المالكة من المستخلصات المذكورة واجمالي قيمتها ( 524049.75 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ) بدون خصومات.

- تحميل الجهه المدعى عليها كل تبعات هذه القضية من مصاريف اوحقوق مادية اومعنوية.

- دفع تعويض لمكتبنا عن تأخر الصرف ودفع حقوق الموظفين و اجارات المكتب و النقل لمتابعة متطلبات المدعى عليها تقدر ب 200 الف ريال.

- المطالبة بمبلغ خمس مليون ريال تعويض عن تعطل نشاطات المكتب حيث تم الاعتذار عن مشاريع رست على المكتب بسبب عدم القدره على تنفيذها بسبب تأخر صرف المستحقات وكذلك تفويت فرص عمل اخرى مع جهات بالقطاع العام والخاص مرفق رقم 7.

فضيلة القاضي كلنا امل في الله ثم في فضيلتكم انصافنا وانهاء هذه المعاناة التي طال امدها وتسببت باضرار مادية ومعنوية ونفسية والحكم لنا بما طالبنا به.

وصل الله على نبينا محمد عليه افضل الصلاة و التسليم.

مقدمة